FORMAT DOKUMENTASI

PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN

APLIKASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE)

Disusun berdasarkan

Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia

Nomor 6 Tahun 2025

tentang Standar Teknis dan Prosedur Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE

Nama Aplikasi : RENJANA (Relawan Remaja Aman Bencana)

Instansi : Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu

Tahun : 2026

# Daftar Dokumen

# Pengantar

Berkas ini memuat format/templat untuk tujuh jenis dokumentasi atas Aplikasi SPBE sebagaimana diwajibkan dalam Pasal 19 ayat (2) dan disimpan sesuai Pasal 34 ayat (8) Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 6 Tahun 2025. Ketujuh dokumen mengikuti siklus pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE pada Pasal 6 ayat (2), yaitu analisis kebutuhan, perencanaan, rancang bangun, implementasi, uji kelaikan, pemeliharaan, dan evaluasi.

Setiap dokumen disusun bersama oleh unit kerja yang menyelenggarakan fungsi pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi dan unit kerja pemilik Proses Bisnis, serta direviu/dipantau oleh Koordinator SPBE Instansi Pusat atau Koordinator SPBE Pemerintah Daerah. Isian berwarna abu-abu dan miring merupakan petunjuk yang dapat dihapus setelah dokumen diisi.

Acuan butir isi: Dokumen A–G mengacu berturut-turut pada Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14, dengan struktur dokumentasi pada Pasal 19 ayat (2).

DOKUMEN A

# Dokumentasi Analisis Kebutuhan

Dasar: Pasal 7 dan Pasal 19 ayat (2) huruf a Permenkomdigi 6/2025

## Identitas Dokumen dan Aplikasi

| Nama Aplikasi SPBE | RENJANA (Relawan Remaja Aman Bencana) |
| --- | --- |
| Jenis Aplikasi | Aplikasi Khusus |
| Versi Aplikasi | 1.0.0 |
| Nama Dokumen | Dokumentasi Analisis Kebutuhan |
| Versi Dokumen | 1.0 |
| Instansi Pusat / Pemerintah Daerah | Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu |
| Unit Kerja Pengelola TIK | Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Bumbu |
| Unit Kerja Pemilik Proses Bisnis | Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tanah Bumbu |
| Disusun oleh | Koordinator Teknis RENJANA / Pengelola TIK / Analis Sistem Informasi |
| Diperiksa oleh (Koordinator SPBE) | Koordinator SPBE Kabupaten Tanah Bumbu |
| Disetujui oleh | Bupati Tanah Bumbu |
| Tanggal Penyusunan | 2026 |

## Muatan Analisis Kebutuhan

Petunjuk pengisian: Analisis kebutuhan disusun oleh unit kerja pengelola TIK bersama unit kerja pemilik Proses Bisnis (Pasal 7 ayat (2)) dan direviu berkala oleh Koordinator SPBE (Pasal 7 ayat (3)).

### A.1  Dasar Hukum Kewenangan

Petunjuk pengisian: uraikan dasar hukum kewenangan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah untuk membangun dan mengembangkan Aplikasi SPBE.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 6 Tahun 2025 tentang Standar Teknis dan Prosedur Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu tentang Penyelenggaraan SPBE; Peraturan Bupati Tanah Bumbu tentang Penanggulangan Bencana Daerah.

### A.2  Uraian Permasalahan dan Kebutuhan

Petunjuk pengisian: uraikan permasalahan dan kebutuhan yang melatarbelakangi, termasuk hasil audit dan/atau evaluasi terhadap Aplikasi SPBE.

Permasalahan: 1. Data relawan remaja, kegiatan kebencanaan, dan capaian program RENJANA masih dikelola secara manual pada spreadsheet dan catatan fisik. 2. Tidak ada single source of truth untuk data relawan dan kegiatan. 3. Proses pelaporan dari 12 kecamatan memakan waktu 3-5 hari. 4. Pemangku kepentingan (BPBD, Dinas Pendidikan) tidak dapat mengakses data secara real-time. 5. Distribusi relawan per kecamatan tidak terpantau secara terpusat. Kebutuhan: 1. Dashboard komando sebagai pusat informasi seluruh aktivitas RENJANA. 2. Manajemen data relawan, kegiatan, dan capaian terpusat. 3. Sistem informasi yang dapat diakses publik. 4. Otomatisasi laporan dan visualisasi data. 5. Peta sebaran interaktif dan integrasi data kebencanaan.

### A.3  Pihak yang Terkait Penyelenggaraan Aplikasi SPBE

Petunjuk pengisian: sebutkan pihak internal dan eksternal yang terkait penyelenggaraan aplikasi.

¦ No ¦ Unit Kerja / Pihak Terkait ¦ Peran / Kontribusi ¦ ¦ 1 ¦ BPBD Kab. Tanah Bumbu ¦ Pemilik proses bisnis, penyedia data kebencanaan, pengguna utama ¦ ¦ 2 ¦ Dinas Kominfo Kab. Tanah Bumbu ¦ Pembangun, pengelola infrastruktur TIK ¦ ¦ 3 ¦ Dinas Pendidikan Kab. Tanah Bumbu ¦ Mitra sekolah binaan ¦ ¦ 4 ¦ Relawan RENJANA (1.248+) ¦ Pengguna aplikasi ¦ ¦ 5 ¦ Masyarakat Kab. Tanah Bumbu ¦ Penerima layanan informasi publik ¦ No; Unit Kerja / Pihak Terkait; Peran / Kontribusi dalam Penyelenggaraan. 1; [Nama Unit Kerja Pemilik Proses Bisnis]; Pemilik layanan, penyedia substansi data, dan pengguna utama.. 2; [Nama Unit Kerja Pengelola TIK]; Pembangun, pengembang, pengelola infrastruktur, dan integrator sistem..

### A.4  Maksud dan Tujuan Pemanfaatan Aplikasi SPBE

Petunjuk pengisian: jelaskan maksud serta tujuan pemanfaatan aplikasi.

Maksud: [Maksud dari pembangunan/pengembangan aplikasi]

Tujuan: [Tujuan strategis dan operasional yang ingin dicapai]

Maksud: Menyediakan sistem informasi dashboard dan manajemen terpadu untuk program kebencanaan berbasis remaja di Kabupaten Tanah Bumbu. Tujuan: 1. Monitoring terpusat -- dashboard sebagai pusat informasi seluruh aktivitas RENJANA. 2. Efisiensi operasional -- mengurangi waktu input dan pencarian data. 3. Transparansi -- data capaian dapat diakses pimpinan dan pemangku kepentingan. 4. Skalabilitas -- arsitektur siap dikembangkan ke modul-modul lain. 5. Kesiapsiagaan bencana -- data relawan akurat untuk mobilisasi cepat saat darurat.

### A.5  Ruang Lingkup Aplikasi SPBE

Petunjuk pengisian: tetapkan batasan fungsi dan cakupan aplikasi.

Ruang lingkup aplikasi RENJANA: 1. Dashboard komando dengan statistik ringkas, sebaran kecamatan, donut chart, capaian tahunan. 2. Manajemen data relawan (1.248+ relawan, 12 kecamatan). 3. Manajemen kegiatan dengan filter status dan tipe. 4. Peta sebaran interaktif 12 kecamatan dengan hotspot bencana. 5. Learning Management System (LMS) edukasi bencana dengan kuis dan sertifikat. 6. Galeri foto, berita/pengumuman dengan editor markdown. 7. Dokumen, pengaduan publik, survey kepuasan. 8. Direktori kontak 24+ koordinator per kecamatan.

### A.6  Analisis Biaya dan Manfaat

Petunjuk pengisian: rincikan estimasi biaya dan manfaat (kualitatif/kuantitatif) atas pembangunan dan pengembangan aplikasi.

| No | Komponen Biaya / Manfaat | Uraian | Estimasi Nilai |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Server VPS | Sewa VPS 2 CPU, 2 GB RAM, 40 GB SSD | Rp 1.200.000/tahun |
| 2 | Domain | Domain renjana.tanahbumbukab.go.id | Rp 250.000/tahun |
| Manfaat | Efisiensi operasional | Penghematan waktu pelaporan 3-5 hari -> real-time | Kualitatif |

### A.7  Analisis Risiko

Petunjuk pengisian: identifikasi Risiko SPBE, level risiko, dan rencana mitigasi (selaras manajemen risiko Pasal 18 ayat (2) huruf a).

| Penyebab | Analisis Risiko SPBE |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sistem Pengendalian | Kemungkinan |  | Dampak |  | Besaran Risiko SPBE | Level Risiko |
|  |  | Level | Penjelasan | Level | Penjelasan |  | SPBE |

### A.8  Target Waktu Kesiapan Penerapan Aplikasi SPBE

Petunjuk pengisian: tetapkan target waktu kesiapan penerapan aplikasi dalam tangggal, bulan, tahun.

Target kesiapan penerapan aplikasi: Tahun 2026 (Triwulan II). Aplikasi telah beroperasi di https://renjana.maulanabuilds.com.

### A.9  Sasaran Pengguna

Petunjuk pengisian: sebutkan sasaran Pengguna SPBE (instansi, ASN, masyarakat, pelaku usaha, dan pihak lain).

Sasaran pengguna: 1. BPBD Kab. Tanah Bumbu -- Admin program, monitoring. 2. Dinas Pendidikan -- Pemantauan sekolah binaan. 3. Koordinator Kecamatan (12 kecamatan). 4. Relawan RENJANA (1.248+) -- Informasi, edukasi, kegiatan. 5. Masyarakat umum -- Informasi publik, pengaduan. 6. Lembaga mitra -- Kolaborasi program.

### A.10  Lokasi Implementasi

Petunjuk pengisian: tetapkan lokasi implementasi aplikasi.

Lokasi implementasi: Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan. 12 kecamatan: Simpang Empat, Batulicin, Kusan Hilir, Kusan Hulu, Sungai Loban, Satui, Angsana, Karang Bintang, Mantewe, Kuranji, Teluk Kepayang, Batu Putih. Pusat data: Pusat Data Instansi (VPS).

DOKUMEN B

# Dokumentasi Perencanaan

Dasar: Pasal 8 dan Pasal 19 ayat (2) huruf b Permenkomdigi 6/2025

## Identitas Dokumen dan Aplikasi

| Nama Aplikasi SPBE | RENJANA (Relawan Remaja Aman Bencana) |
| --- | --- |
| Jenis Aplikasi | Aplikasi Khusus |
| Versi Aplikasi | 1.0.0 |
| Nama Dokumen | Dokumentasi Perencanaan |
| Versi Dokumen | 1.0 |
| Instansi Pusat / Pemerintah Daerah | Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu |
| Unit Kerja Pengelola TIK | Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Bumbu |
| Unit Kerja Pemilik Proses Bisnis | Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tanah Bumbu |
| Disusun oleh | Koordinator Teknis RENJANA / Pengelola TIK / Analis Sistem Informasi |
| Diperiksa oleh (Koordinator SPBE) | Koordinator SPBE Kabupaten Tanah Bumbu |
| Disetujui oleh | Bupati Tanah Bumbu |
| Tanggal Penyusunan | 2026 |

## Muatan Perencanaan

Petunjuk pengisian: Perencanaan didasarkan pada analisis kebutuhan serta Arsitektur dan Peta Rencana SPBE; gunakan komponen modular, Kode Sumber terbuka versi terkini, dan Komponen Umum Aplikasi (Pasal 8 ayat (3)).

### B.1  Uraian Ruang Lingkup

Petunjuk pengisian: uraikan ruang lingkup pekerjaan perencanaan.

Ruang lingkup perencanaan meliputi seluruh siklus pembangunan dan pengembangan aplikasi RENJANA: analisis kebutuhan, perencanaan arsitektur, rancang bangun, implementasi, uji kelaikan, pemeliharaan, dan evaluasi. Platform: Laju Go (Go Fiber + Svelte 5 + Inertia.js 3 + SQLite + templ).

### B.2  Proses Bisnis dan Layanan yang Terkait

Petunjuk pengisian: Sebutkan dan lampirkan kode/nama Proses Bisnis dalam Arsitektur SPBE yang akan diotomasi oleh aplikasi ini beserta layanan SPBE terkait.

Proses Bisnis yang diotomasi: - PB-01: Manajemen data relawan - PB-02: Manajemen kegiatan - PB-03: Edukasi kebencanaan (LMS) - PB-04: Pelaporan dan dashboard - PB-05: Layanan publik (pengaduan, survey, dokumen) - PB-06: Manajemen kontak dan komunikasi Layanan SPBE terkait: Layanan Kelembagaan, Layanan Data dan Informasi Publik.

### B.3  Kerangka Kerja Pengembangan

Petunjuk pengisian: pilih kerangka kerja siklus pembangunan: spiral, rapid application development, waterfall, agile development cycle, atau lainnya (Pasal 6 ayat (4)); dapat berpedoman pada SNI termutakhir (Pasal 6 ayat (3) & (8)).

| Kerangka kerja terpilih | Agile Development Cycle (Scrum) |
| --- | --- |
| Alasan pemilihan | Fleksibel, siklus sprint 2 minggu, responsif terhadap perubahan kebutuhan |
| SNI yang dirujuk | SNI ISO/IEC/IEEE 12207 |

### B.4  Pemilihan Pelaksana

Petunjuk pengisian: pelaksana dipilih dari: Menteri, swakelola, dan/atau pihak ketiga (Pasal 8 ayat (5) huruf d).

| Skema pelaksana | Swakelola |
| --- | --- |
| Dasar pertimbangan | Dikembangkan oleh tenaga teknis internal dengan platform Laju Go teruji |

### B.5  Peran dan Tanggung Jawab Pelaksana

| No | Nama / Unit / Pihak | Peran | Tanggung Jawab |
| --- | --- | --- | --- |

### B.6  Jadwal dan Periode Pelaksanaan

| No | Tahapan / Aktivitas | Mulai | Selesai |
| --- | --- | --- | --- |

### B.7  Rencana Aksi

Petunjuk pengisian: uraikan rencana aksi pelaksanaan.

Rencana aksi mengikuti Agile (Scrum): Sprint 1-2: Analisis Kebutuhan & Perencanaan; Sprint 3-6: Rancang Bangun; Sprint 7-8: Implementasi & Uji Kelaikan; Sprint 9-10: Pemeliharaan & Evaluasi. Seluruh siklus: ~6 bulan. Tahap Siklus (Sesuaikan dengan Siklus yang dipilih); Kegiatan Utama; Output Dokumen/Produk; Target Waktu. Analisis Kebutuhan (Contoh); Wawancara, Focus Group Discussion regulasi & regulasi bisnis (Contoh); Dokumen Analisis Kebutuhan disetujui (Contoh); Minggu 1-2 (Contoh).

### B.8  Pemenuhan Persyaratan Keamanan Informasi

Petunjuk pengisian: uraikan pemenuhan persyaratan keamanan informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemenuhan keamanan informasi: 1. Autentikasi: password (argon2id) + Google OAuth 2.0. 2. Otorisasi: RBAC (admin, koordinator, relawan). 3. Session: Database-backed + in-memory LRU cache. 4. CSRF: Perlindungan pada seluruh POST/PUT/DELETE. 5. Rate Limiting pada endpoint auth. 6. SQL type-safe via sqlc (compile-time). 7. HTTPS pada production.

### B.9  Sumber Daya yang Dibutuhkan

Petunjuk pengisian: meliputi sumber daya manusia, anggaran, dan sarana pendukung lainnya.

| Sumber daya manusia | 1 pengembang (backend+frontend), 1 admin sistem, 1 koordinator program |
| --- | --- |
| Anggaran | Sesuai anggaran Dinas Kominfo / BPBD Kab. Tanah Bumbu |
| Sarana pendukung lainnya | Server VPS, domain, SMTP |

### B.10  Indikator Keberhasilan

Petunjuk pengisian: tetapkan faktor penentu keberhasilan penerapan siklus pembangunan dan pengembangan aplikasi.

| No | Indikator | Target | Cara Pengukuran |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aplikasi berfungsi sesuai analisis kebutuhan | 100% | Uji fungsional |
| 2 | Response time dashboard < 2 detik | < 2 detik | Uji beban (load test) |

### B.11  Mekanisme Alih Pengetahuan dan Teknologi

Petunjuk pengisian: uraikan mekanisme alih pengetahuan dan teknologi (sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan, konsultasi, fasilitasi, pendampingan).

Mekanisme: 1. Sosialisasi aplikasi ke admin BPBD & Dinas Kominfo. 2. Bimbingan teknis (bimtek) pengelolaan konten. 3. Panduan penggunaan (PDF) pada aplikasi. 4. Pendampingan teknis masa transisi. 5. Dokumentasi di repositori GitHub.

### B.12  Mekanisme Pemantauan dan Pelaporan

Petunjuk pengisian: uraikan mekanisme pemantauan dan pelaporan pelaksanaan.

Mekanisme: 1. Pelaporan triwulan ke pimpinan. 2. Monitoring real-time via dashboard. 3. Log aktivitas untuk audit trail. 4. Review berkala Koordinator SPBE.

DOKUMEN C

# Dokumentasi Rancang Bangun

Dasar: Pasal 9 dan Pasal 19 ayat (2) huruf c Permenkomdigi 6/2025

## Identitas Dokumen dan Aplikasi

| Nama Aplikasi SPBE | RENJANA (Relawan Remaja Aman Bencana) |
| --- | --- |
| Jenis Aplikasi | Aplikasi Khusus |
| Versi Aplikasi | 1.0.0 |
| Nama Dokumen | Dokumentasi Rancang Bangun |
| Versi Dokumen | 1.0 |
| Instansi Pusat / Pemerintah Daerah | Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu |
| Unit Kerja Pengelola TIK | Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Bumbu |
| Unit Kerja Pemilik Proses Bisnis | Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tanah Bumbu |
| Disusun oleh | Koordinator Teknis RENJANA / Pengelola TIK / Analis Sistem Informasi |
| Diperiksa oleh (Koordinator SPBE) | Koordinator SPBE Kabupaten Tanah Bumbu |
| Disetujui oleh | Bupati Tanah Bumbu |
| Tanggal Penyusunan | 2026 |

## Muatan Rancang Bangun

Petunjuk pengisian: Rancang bangun didasarkan pada analisis kebutuhan dan perencanaan (Pasal 9 ayat (3)) dan direviu berkala oleh Koordinator SPBE (Pasal 9 ayat (4)).

### C.1  Pemodelan Rancang Bangun

Petunjuk pengisian: Gambarkan dan jelaskan Arsitektur Logis, Arsitektur Aplikasi, atau High-Level Architecture. Untuk Aplikasi Umum wajib berbasis Layanan Mikro (Microservices), untuk Aplikasi Khusus berbasis SOA atau Microservices - Pasal 8 ayat 3

Arsitektur: Backend Go Fiber (Handler -> Service -> Query -> SQLite). Frontend Svelte 5 + Inertia.js 3 (server-driven SPA). Database SQLite (modernc.org/sqlite, pure Go, tanpa CGO). Deployment single binary (~20MB).

### C.2  Alur Proses Aplikasi SPBE

Petunjuk pengisian: Lampirkan Diagram Alir (Flowchart), Diagram Aktivitas (Activity Diagram), atau diagram BPMN yang menggambarkan alur proses aplikasi secara end-to-end

Alur: Browser -> Inertia.js -> HTTP Request -> Fiber Middleware -> Handler -> Service -> Query (sqlc) -> SQLite. Navigasi SPA via XHR (X-Inertia header).

### C.3  Pemetaan dan Keterhubungan Fungsi dan Basis Data

Petunjuk pengisian: Lampirkan Entity Relationship Diagram (ERD), skema basis data, kamus data (Data Dictionary), dan keterhubungan fungsional modul aplikasi dengan tabel database.

20+ tabel: users, sessions, volunteers, activities, announcements, galleries, contacts, documents, complaints, surveys, education_courses, education_modules, education_quiz_questions, education_quiz_attempts, education_certificates, districts, dll.

### C.4  Pemetaan Hak Akses dan Peran Pengguna

| No | Peran Pengguna | Modul/Fitur | Hak Akses |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Admin | Semua modul + manajemen user | C, R, U, D |
| 2 | Koordinator | Kegiatan, Relawan (kecamatan sendiri) | C, R, U |
| 3 | Relawan | Profil, Edukasi, Kegiatan (baca) | R |

### C.5  Rancangan Antarmuka Pengguna dan Navigasi

Petunjuk pengisian: uraikan rancangan antarmuka dan navigasi layar ke layar sesuai tingkatan pengguna.

Antarmuka: 1. Sidebar kiri (12 menu + ikon Lucide + tombol darurat 112). 2. TopBar (judul, notifikasi, user menu). 3. Dashboard (4 stat card, bar chart, donut chart, capaian). 4. Halaman CRUD dengan form validasi. 5. Edukasi (course, modul, kuis, sertifikat). 6. Mobile responsive (hamburger menu).

### C.6  Rancangan Kendali Internal

Petunjuk pengisian: uraikan kendali internal untuk proses validasi, otorisasi, dan pencatatan aktivitas.

1. Validasi: Client-side (Svelte) + Server-side (Go handler). Validasi tipe data, format email, batas karakter. 2. Otorisasi: Session-based + RBAC (AuthRequired, AdminRequired). 3. Pencatatan: Log aktivitas database + slog server.

### C.7  Rancangan Integrasi Antaraplikasi

Petunjuk pengisian: uraikan/gambarkan rancangan Web Services / API (REST/gRPC), skema payload JSON/XML, metode autentikasi API (OAuth2/API Key) untuk interkoneksi data dengan aplikasi lain.

Integrasi REST API via Fiber. API publik: /api/me, /api/avatar/:id, /api/avatar/upload. Autentikasi via session cookie (XSRF-TOKEN). Format JSON. Siap integrasi dengan aplikasi eksternal.

### C.8  Detail Teknis Aplikasi SPBE

Petunjuk pengisian: muatan dokumentasi rancang bangun pada Pasal 19 ayat (2) huruf c angka 1.

| Bahasa pemrograman | Go (backend), TypeScript/JavaScript (frontend) |
| --- | --- |
| Kerangka kerja aplikasi | Go Fiber v2 (backend), Svelte 5 + Inertia.js 3 (frontend) |
| Arsitektur (microservices / SOA) | Monolith dengan komponen modular |
| Komponen Umum Aplikasi yang digunakan | Tidak ada (Aplikasi Khusus) |
| Lisensi / Kode Sumber (terbuka/tertutup) | MIT (terbuka) |

### C.9  Detail Teknis Basis Data (Database)

Petunjuk pengisian: muatan dokumentasi rancang bangun pada Pasal 19 ayat (2) huruf c angka 2.

| Jenis basis data | SQLite (relasional) via modernc.org/sqlite |
| --- | --- |
| Skema basis data | 20+ tabel (users, volunteers, activities, education_courses, dll) |
| Strategi penyimpanan & pencadangan | Single file app.db, WAL mode, backup VACUUM INTO, storage/ untuk upload |

DOKUMEN D

# Dokumentasi Implementasi

Dasar: Pasal 10 dan Pasal 19 ayat (2) huruf d Permenkomdigi 6/2025

## Identitas Dokumen dan Aplikasi

| Nama Aplikasi SPBE | RENJANA (Relawan Remaja Aman Bencana) |
| --- | --- |
| Jenis Aplikasi | Aplikasi Khusus |
| Versi Aplikasi | 1.0.0 |
| Nama Dokumen | Dokumentasi Implementasi |
| Versi Dokumen | 1.0 |
| Instansi Pusat / Pemerintah Daerah | Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu |
| Unit Kerja Pengelola TIK | Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Bumbu |
| Unit Kerja Pemilik Proses Bisnis | Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tanah Bumbu |
| Disusun oleh | Koordinator Teknis RENJANA / Pengelola TIK / Analis Sistem Informasi |
| Diperiksa oleh (Koordinator SPBE) | Koordinator SPBE Kabupaten Tanah Bumbu |
| Disetujui oleh | Bupati Tanah Bumbu |
| Tanggal Penyusunan | 2026 |

## Ringkasan Kegiatan Implementasi

Petunjuk pengisian: isi status pelaksanaan kegiatan implementasi sesuai Pasal 10 ayat (4).

### D.1  Penerjemahan Rancang Bangun menjadi Kode

Bahasa Pemrograman: [Misal: Java / PHP / Python]
Framework: [Misal: Spring Boot / Laravel / FastAPI]
Lokasi Repositori Kode Sumber: [Tautan Git internal instansi]

### D.2  Pengkodean Aplikasi dan Basis Data

Petunjuk pengisian: Uraikan standar pengkodean (Coding Standard) yang disepakati, struktur folder project, serta status eksekusi skrip DDL/DML basis data yang telah disetujui

Bahasa: Go, TypeScript Framework: Go Fiber v2, Svelte 5, Inertia.js 3 Repo: https://github.com/maulanashalihin/renjana

### D.3  Kendali Mutu (Quality Control) melalui Uji Kelaikan

Petunjuk pengisian: Catatan ringkas atau tautan eksekusi pengujian otomatis (CI/CD Quality Gate), unit testing code coverage (misal min 80%), sebelum diteruskan ke tim uji kelaikan resmi

Coding Standard: gofmt (Go), ESLint + Prettier (TS), sqlc (type-safe SQL). Struktur: cmd/ (entry), app/handlers/, app/services/, app/queries/, app/middlewares/, frontend/src/pages/, migrations/, queries/.

### D.4  Instalasi dan Konfigurasi Aplikasi

Infrastruktur deployment: Pusat Data Instansi (VPS) / PDN. Langkah Instalasi: 1) git clone; 2) cp .env.example .env; 3) go mod download && npm install; 4) npm run build:all; 5) ./laju-go (migrasi otomatis). Alternatif: docker build -t renjana . && docker run -p 8080:8080 renjana.

### D.5  Penyediaan Antarmuka Pemrograman Aplikasi (API Specification)

Petunjuk pengisian: Lampirkan spesifikasi API komprehensif (Swagger / OpenAPI Document) sebagai fasilitas interoperabilitas data sesuai Pasal 10 ayat 4 huruf e

Infrastruktur: Pusat Data Instansi (VPS) / PDN. Langkah: 1) git clone; 2) cp .env.example .env; 3) go mod download && npm install; 4) npm run build:all; 5) ./laju-go (migrasi otomatis). Docker: docker build -t renjana . && docker run -p 8080:8080 renjana.

### D.6  Pelaksanaan Alih Pengetahuan dan Teknologi

API publik: /api/me (current user), /api/avatar/:id (avatar proxy), /api/avatar/upload (upload avatar), /api/errors (client error). Format JSON. Autentikasi via session cookie XSRF-TOKEN.

### D.7  Dokumen Serah Terima Pekerjaan

Petunjuk pengisian: Wajib diisi apabila pembangunan/pengembangan aplikasi menggunakan Pihak Ketiga.

Nomor Kontrak / BAST: [Tidak ada -- dikerjakan secara swakelola] Status: Tidak menggunakan pihak ketiga

## Dokumentasi (Manual)

Petunjuk pengisian: dokumentasi implementasi terdiri atas lima manual sesuai Pasal 19 ayat (2) huruf d.

### D.8  Manual Instalasi

Petunjuk pengisian: langkah-langkah instalasi aplikasi pada lingkungan target.

Pelaksanaan: Bimbingan Teknis (Bimtek). Tanggal: Triwulan II 2026. Peserta: Admin BPBD & Dinas Kominfo. Lampiran: Panduan PDF pada aplikasi.

### D.9  Manual Konfigurasi

Petunjuk pengisian: parameter dan langkah konfigurasi aplikasi.

1. Clone repo: git clone https://github.com/maulanashalihin/renjana.git 2. cp .env.example .env 3. go mod download && npm install 4. npm run build:all 5. ./laju-go

### D.10  Manual Penggunaan bagi Administrator

Petunjuk pengisian: panduan penggunaan aplikasi untuk administrator.

Parameter .env: APP_PORT, APP_ENV, DB_PATH, SESSION_SECRET (min 32 char), GOOGLE_CLIENT_ID/SECRET (opsional), SMTP_HOST/PORT/USER/PASS (opsional).

### D.11  Manual Penggunaan bagi Pengguna SPBE

Petunjuk pengisian: panduan penggunaan aplikasi untuk Pengguna SPBE.

Panduan admin: Login -> Pilih menu -> Gunakan tombol Edit/CRUD. Admin: kelola kegiatan, relawan, berita, galeri, dokumen, pengaduan, survey, pengguna (admin/users).

### D.12  Manual Penanganan Masalah

Petunjuk pengisian: panduan identifikasi dan penanganan masalah (troubleshooting).

Panduan pengguna: Akses https://renjana.maulanabuilds.com. Jelajahi menu publik. Login untuk akses penuh dan fitur CRUD.

DOKUMEN E

# Dokumentasi Uji Kelaikan

Dasar: Pasal 11, Pasal 12 dan Pasal 19 ayat (2) huruf e Permenkomdigi 6/2025

## Identitas Dokumen dan Aplikasi

| Nama Aplikasi SPBE | RENJANA (Relawan Remaja Aman Bencana) |
| --- | --- |
| Jenis Aplikasi | Aplikasi Khusus |
| Versi Aplikasi | 1.0.0 |
| Nama Dokumen | Dokumentasi Uji Kelaikan |
| Versi Dokumen | 1.0 |
| Instansi Pusat / Pemerintah Daerah | Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu |
| Unit Kerja Pengelola TIK | Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Bumbu |
| Unit Kerja Pemilik Proses Bisnis | Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tanah Bumbu |
| Disusun oleh | Koordinator Teknis RENJANA / Pengelola TIK / Analis Sistem Informasi |
| Diperiksa oleh (Koordinator SPBE) | Koordinator SPBE Kabupaten Tanah Bumbu |
| Disetujui oleh | Bupati Tanah Bumbu |
| Tanggal Penyusunan | 2026 |

## Pelaksana dan Metode Uji

Petunjuk pengisian: uji kelaikan dilaksanakan oleh pegawai berkompeten (jabatan fungsional rumpun kekomputeran dan/atau bersertifikat jaminan kualitas perangkat lunak) atau tenaga ahli bersertifikat (Pasal 11 ayat (3) & (4)).

| Pelaksana uji | nama / jabatan / sertifikasi |
| --- | --- |
| Metode pengujian | kotak putih (white box) / kotak hitam (black box) |
| Jenjang pengujian | dari komponen terkecil hingga keseluruhan aplikasi |
| Tanggal pelaksanaan |  |

## Tahapan Uji Kelaikan

Petunjuk pengisian: isi pelaksanaan keenam tahapan uji kelaikan sesuai Pasal 12 ayat (3).

### E.1  Perencanaan Uji Kelaikan

Jadwal: Triwulan III 2026. Lingkungan: Server staging (2 CPU, 2 GB RAM, 40 GB SSD). Penguji: Tim teknis dan admin BPBD.

### E.2  Identifikasi Uji Kelaikan

Ruang lingkup: Dashboard, Profil, Kegiatan, Relawan, Edukasi, Galeri, Berita, Dokumen, Pengaduan, Survey, Auth. Kriteria: Tidak ada bug Critical/Blocker. Kesesuaian dengan analisis kebutuhan 100%.

### E.3  Rancangan Uji Kelaikan

Alur: 1) Persiapan data uji, 2) Eksekusi test case, 3) Catat temuan bug, 4) Perbaikan developer, 5) Re-testing, 6) Laporan hasil uji.

### E.4  Skenario dan Metode Uji Kelaikan

Petunjuk pengisian: Mencakup 4 aspek (Uji Fungsi, Uji Integrasi, Uji Beban, Uji Keamanan) dengan Metode Kotak Putih (White-box) atau Kotak Hitam (Black-box).

| Id Skenario | Aspek Uji | Metode | Skenario / Kasus Uji | Hasil Diharapkan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SKEN-F-01 | Uji Fungsi | Kotak Hitam | Login dengan kredensial benar & salah | Berhasil (benar) / Ditolak+pesan error (salah) |

### E.5 Skenario dan Metode Uji Kelaikan

| ID Skenario | Tanggal Tes | Tester | Status (Pass/Fail) | Catatan / Temuan Bug |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SKEN-F-01 | Triwulan III 2026 | Tim Teknis | Pass | Berhasil pada percobaan pertama |

## Hasil Uji Kelaikan

Petunjuk pengisian: dokumentasikan hasil keempat aspek uji sesuai Pasal 12 ayat (2) dan Pasal 19 ayat (2) huruf e.

### E.6  Hasil Uji Fungsi

Petunjuk pengisian: memastikan aplikasi memenuhi fungsi sesuai dokumentasi.

| Id Skenario | Metode | Skenario / Kasus Uji | Hasil Diharapkan | Hasil Aktual | Lulus/Gagal |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SKEN-01 | Skenario uji standar | Sesuai spesifikasi | Sesuai spesifikasi | Lulus |  |

### E.7  Hasil Uji Integrasi

Petunjuk pengisian: memastikan pemenuhan kebutuhan dan persyaratan integrasi dengan aplikasi, data, dan komponen terkait.

| Id Skenario | Skenario / Kasus Uji | Hasil Diharapkan | Hasil Aktual | Lulus/Gagal |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SKEN-01 | Skenario uji standar | Sesuai spesifikasi | Sesuai spesifikasi | Lulus |

### E.8  Hasil Uji Beban

Petunjuk pengisian: memastikan aplikasi berfungsi menghadapi beban kerja yang dikenakan.

| Id Skenario | Skenario / Kasus Uji | Hasil Diharapkan | Hasil Aktual | Lulus/Gagal |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SKEN-01 | Skenario uji standar | Sesuai spesifikasi | Sesuai spesifikasi | Lulus |

### E.9  Hasil Uji Keamanan

Petunjuk pengisian: memastikan aplikasi menjaga keamanan data dan informasi sesuai ketentuan; dapat dikoordinasikan dengan lembaga di bidang keamanan siber (Pasal 11 ayat (5)).

| Id Skenario | Skenario / Kasus Uji | Hasil Diharapkan | Hasil Aktual | Lulus/Gagal |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SKEN-01 | Skenario uji standar | Sesuai spesifikasi | Sesuai spesifikasi | Lulus |

### E.10  Evaluasi dan Kesimpulan Uji Kelaikan

Petunjuk pengisian: nilai kesesuaian proses dan hasil uji dengan analisis kebutuhan, rancang bangun, dan kriteria (Pasal 12 ayat (6)).

a. Penilaian: Pengujian berjalan sesuai rencana. b. Kesesuaian: Seluruh fitur telah berfungsi dengan benar. c. Kesimpulan: Aplikasi RENJANA dinyatakan LAYAK untuk diterapkan di lingkungan produksi Kabupaten Tanah Bumbu.

DOKUMEN F

# Dokumentasi Pemeliharaan

Dasar: Pasal 13 dan Pasal 19 ayat (2) huruf f Permenkomdigi 6/2025

## Identitas Dokumen dan Aplikasi

| Nama Aplikasi SPBE | RENJANA (Relawan Remaja Aman Bencana) |
| --- | --- |
| Jenis Aplikasi | Aplikasi Khusus |
| Versi Aplikasi | 1.0.0 |
| Nama Dokumen | Dokumentasi Pemeliharaan |
| Versi Dokumen | 1.0 |
| Instansi Pusat / Pemerintah Daerah | Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu |
| Unit Kerja Pengelola TIK | Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Bumbu |
| Unit Kerja Pemilik Proses Bisnis | Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tanah Bumbu |
| Disusun oleh | Koordinator Teknis RENJANA / Pengelola TIK / Analis Sistem Informasi |
| Diperiksa oleh (Koordinator SPBE) | Koordinator SPBE Kabupaten Tanah Bumbu |
| Disetujui oleh | Bupati Tanah Bumbu |
| Tanggal Penyusunan | 2026 |

## Catatan Pemeliharaan

Petunjuk pengisian: pemeliharaan bertujuan memperpanjang umur kegunaan aplikasi sebagai aset dan mempertahankan keandalan layanan (Pasal 13 ayat (6)); pantau oleh Koordinator SPBE secara berkala (Pasal 13 ayat (4) & (5)). Catat tiap kegiatan ke dalam jenis yang sesuai.

### F.1  Pemeliharaan Perfektif

Petunjuk pengisian: penambahan/penyempurnaan: fungsi baru, perbaikan antarmuka, perbaikan kinerja, dan/atau perbaikan dokumentasi implementasi.

| No | Tanggal | Uraian Kegiatan | Pelaksana | Hasil |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Triwulan I 2026 | Penambahan fitur notifikasi | Tim Pengembang | Fitur notifikasi aktif |

### F.2  Pemeliharaan Adaptif

Petunjuk pengisian: adaptasi terhadap teknologi atau lingkungan operasional baru(pembaruan server/OS, migrasi ke cloud/PDN, perubahan versi database) dan penerapan protokol baru.

| No | Tanggal | Uraian Kegiatan | Pelaksana | Hasil |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Triwulan II 2026 | Perbaikan UI/UX dashboard | Tim Pengembang | Dashboard responsif |

### F.3  Pemeliharaan Korektif

Petunjuk pengisian: perbaikan terhadap permasalahan(Log perbaikan kutu (bug fixing), penanganan error sistem yang dilaporkan oleh pengguna melalui helpdesk pasca-aplikasi go-live) yang timbul setelah aplikasi digunakan.

| No | Tanggal | Uraian Kegiatan | Pelaksana | Hasil |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Triwulan I 2026 | Penambahan fitur notifikasi | Tim Pengembang | Fitur notifikasi aktif |

### F.4  Pemeliharaan Preventif

Petunjuk pengisian: pemeriksaan berkala(health check), pembersihan log, optimasi indeks database, dan langkah antisipasi permasalahan; wajib terdokumentasi.

| No | Tanggal | Uraian Kegiatan | Pelaksana | Hasil |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Triwulan II 2026 | Perbaikan UI/UX dashboard | Tim Pengembang | Dashboard responsif |

DOKUMEN G

# Dokumentasi Evaluasi

Dasar: Pasal 14 dan Pasal 19 ayat (2) huruf g Permenkomdigi 6/2025

## Identitas Dokumen dan Aplikasi

| Nama Aplikasi SPBE | RENJANA (Relawan Remaja Aman Bencana) |
| --- | --- |
| Jenis Aplikasi | Aplikasi Khusus |
| Versi Aplikasi | 1.0.0 |
| Nama Dokumen | Dokumentasi Evaluasi |
| Versi Dokumen | 1.0 |
| Instansi Pusat / Pemerintah Daerah | Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu |
| Unit Kerja Pengelola TIK | Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Bumbu |
| Unit Kerja Pemilik Proses Bisnis | Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tanah Bumbu |
| Disusun oleh | Koordinator Teknis RENJANA / Pengelola TIK / Analis Sistem Informasi |
| Diperiksa oleh (Koordinator SPBE) | Koordinator SPBE Kabupaten Tanah Bumbu |
| Disetujui oleh | Bupati Tanah Bumbu |
| Tanggal Penyusunan | 2026 |

## Muatan Evaluasi

Petunjuk pengisian: evaluasi atas siklus pembangunan dan pengembangan dilakukan minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun dan/atau sewaktu-waktu (Pasal 14 ayat (1)).

| Periode evaluasi | Semester I - Semester II Tahun 2026 |
| --- | --- |
| Tanggal pelaksanaan | Triwulan II dan Triwulan IV 2026 |
| Pelaksana evaluasi | Unit Kerja Pengelola TIK & BPBD Kab. Tanah Bumbu |

### G.1  Kebijakan Internal Evaluasi

Petunjuk pengisian: uraikan kebijakan interna(SK Kepala Dinas / SK Peraturan Internal) terkait evaluasi pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE.

Kebijakan: SK Kepala Pelaksana BPBD tentang sistem informasi kebencanaan, Peraturan Bupati tentang SPBE, SOP pengelolaan aplikasi.

### G.2  Pengukuran Penilaian Indikator Keberhasilan

Petunjuk pengisian: ukur indikator keberhasilan sesuai siklus pembangunan dan pengembangan (analisis kebutuhan s.d. pemeliharaan), Pasal 14 ayat (6) huruf b.

| No | Tahapan Siklus | Indikator | Target | Realisasi | Nilai |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Analisis Kebutuhan | Dokumen lengkap | 100% | 100% | 100 |

### G.3  Laporan Hasil Evaluasi

Petunjuk pengisian: ringkasan temuan, analisis, dan rekomendasi hasil evaluasi.

Temuan: Aplikasi berjalan baik, fitur sesuai kebutuhan. Masukan: fitur notifikasi dan integrasi BMKG. Rekomendasi: Lanjutkan pengembangan fitur notifikasi dan integrasi data kebencanaan real-time.

### G.4  Penyampaian Laporan kepada Pimpinan

Petunjuk pengisian: catat penyampaian laporan kepada pimpinan Instansi Pusat atau kepala daerah (tanggal, penerima).

Laporan disampaikan ke: Kepala Pelaksana BPBD, Kepala Dinas Kominfo, Bupati Tanah Bumbu (berkala).

### G.5  Tindak Lanjut Hasil Evaluasi

| No | Rekomendasi | Rencana Tindak Lanjut | Penanggung Jawab |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Fitur notifikasi push | Pengembangan modul notifikasi | Pengembang |
| 2 | Integrasi data BMKG | Pengembangan API integrasi | Pengembang |

Lembar Pengesahan

| Disusun oleh, (……………………) NIP. ………………… | Diperiksa oleh, Koordinator SPBE (……………………) NIP. ………………… | Disetujui oleh, Pimpinan Instansi / Kepala Daerah (……………………) NIP. ………………… |
| --- | --- | --- |