FORMAT DOKUMENTASI

PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN

APLIKASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE)

Disusun berdasarkan

Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia

Nomor 6 Tahun 2025

tentang Standar Teknis dan Prosedur Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE

Nama Aplikasi : ______________________________

Instansi : ______________________________

Tahun : ____________

# Daftar Dokumen

# Pengantar

Berkas ini memuat format/templat untuk tujuh jenis dokumentasi atas Aplikasi SPBE sebagaimana diwajibkan dalam Pasal 19 ayat (2) dan disimpan sesuai Pasal 34 ayat (8) Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 6 Tahun 2025. Ketujuh dokumen mengikuti siklus pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE pada Pasal 6 ayat (2), yaitu analisis kebutuhan, perencanaan, rancang bangun, implementasi, uji kelaikan, pemeliharaan, dan evaluasi.

Setiap dokumen disusun bersama oleh unit kerja yang menyelenggarakan fungsi pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi dan unit kerja pemilik Proses Bisnis, serta direviu/dipantau oleh Koordinator SPBE Instansi Pusat atau Koordinator SPBE Pemerintah Daerah. Isian berwarna abu-abu dan miring merupakan petunjuk yang dapat dihapus setelah dokumen diisi.

Acuan butir isi: Dokumen A–G mengacu berturut-turut pada Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14, dengan struktur dokumentasi pada Pasal 19 ayat (2).

DOKUMEN A

# Dokumentasi Analisis Kebutuhan

Dasar: Pasal 7 dan Pasal 19 ayat (2) huruf a Permenkomdigi 6/2025

## Identitas Dokumen dan Aplikasi

| Nama Aplikasi SPBE | diisi nama aplikasi |
| --- | --- |
| Jenis Aplikasi | Aplikasi Umum / Aplikasi Khusus |
| Versi Aplikasi |  |
| Nama Dokumen | Dokumentasi Analisis Kebutuhan |
| Versi Dokumen |  |
| Instansi Pusat / Pemerintah Daerah |  |
| Unit Kerja Pengelola TIK |  |
| Unit Kerja Pemilik Proses Bisnis |  |
| Disusun oleh | nama / jabatan |
| Diperiksa oleh (Koordinator SPBE) |  |
| Disetujui oleh | pimpinan Instansi / kepala daerah |
| Tanggal Penyusunan |  |

## Muatan Analisis Kebutuhan

Petunjuk pengisian: Analisis kebutuhan disusun oleh unit kerja pengelola TIK bersama unit kerja pemilik Proses Bisnis (Pasal 7 ayat (2)) dan direviu berkala oleh Koordinator SPBE (Pasal 7 ayat (3)).

### A.1  Dasar Hukum Kewenangan

Petunjuk pengisian: uraikan dasar hukum kewenangan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah untuk membangun dan mengembangkan Aplikasi SPBE.

### A.2  Uraian Permasalahan dan Kebutuhan

Petunjuk pengisian: uraikan permasalahan dan kebutuhan yang melatarbelakangi, termasuk hasil audit dan/atau evaluasi terhadap Aplikasi SPBE.

### A.3  Pihak yang Terkait Penyelenggaraan Aplikasi SPBE

Petunjuk pengisian: sebutkan pihak internal dan eksternal yang terkait penyelenggaraan aplikasi.

No; Unit Kerja / Pihak Terkait; Peran / Kontribusi dalam Penyelenggaraan. 1; [Nama Unit Kerja Pemilik Proses Bisnis]; Pemilik layanan, penyedia substansi data, dan pengguna utama.. 2; [Nama Unit Kerja Pengelola TIK]; Pembangun, pengembang, pengelola infrastruktur, dan integrator sistem..

### A.4  Maksud dan Tujuan Pemanfaatan Aplikasi SPBE

Petunjuk pengisian: jelaskan maksud serta tujuan pemanfaatan aplikasi.

Maksud: [Maksud dari pembangunan/pengembangan aplikasi]

Tujuan: [Tujuan strategis dan operasional yang ingin dicapai]

### A.5  Ruang Lingkup Aplikasi SPBE

Petunjuk pengisian: tetapkan batasan fungsi dan cakupan aplikasi.

### A.6  Analisis Biaya dan Manfaat

Petunjuk pengisian: rincikan estimasi biaya dan manfaat (kualitatif/kuantitatif) atas pembangunan dan pengembangan aplikasi.

| No | Komponen Biaya / Manfaat | Uraian | Estimasi Nilai |
| --- | --- | --- | --- |

### A.7  Analisis Risiko

Petunjuk pengisian: identifikasi Risiko SPBE, level risiko, dan rencana mitigasi (selaras manajemen risiko Pasal 18 ayat (2) huruf a).

| Penyebab | Analisis Risiko SPBE |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sistem Pengendalian | Kemungkinan |  | Dampak |  | Besaran Risiko SPBE | Level Risiko |
|  |  | Level | Penjelasan | Level | Penjelasan |  | SPBE |

### A.8  Target Waktu Kesiapan Penerapan Aplikasi SPBE

Petunjuk pengisian: tetapkan target waktu kesiapan penerapan aplikasi dalam tangggal, bulan, tahun.

### A.9  Sasaran Pengguna

Petunjuk pengisian: sebutkan sasaran Pengguna SPBE (instansi, ASN, masyarakat, pelaku usaha, dan pihak lain).

### A.10  Lokasi Implementasi

Petunjuk pengisian: tetapkan lokasi implementasi aplikasi.

DOKUMEN B

# Dokumentasi Perencanaan

Dasar: Pasal 8 dan Pasal 19 ayat (2) huruf b Permenkomdigi 6/2025

## Identitas Dokumen dan Aplikasi

| Nama Aplikasi SPBE | diisi nama aplikasi |
| --- | --- |
| Jenis Aplikasi | Aplikasi Umum / Aplikasi Khusus |
| Versi Aplikasi |  |
| Nama Dokumen | Dokumentasi Perencanaan |
| Versi Dokumen |  |
| Instansi Pusat / Pemerintah Daerah |  |
| Unit Kerja Pengelola TIK |  |
| Unit Kerja Pemilik Proses Bisnis |  |
| Disusun oleh | nama / jabatan |
| Diperiksa oleh (Koordinator SPBE) |  |
| Disetujui oleh | pimpinan Instansi / kepala daerah |
| Tanggal Penyusunan |  |

## Muatan Perencanaan

Petunjuk pengisian: Perencanaan didasarkan pada analisis kebutuhan serta Arsitektur dan Peta Rencana SPBE; gunakan komponen modular, Kode Sumber terbuka versi terkini, dan Komponen Umum Aplikasi (Pasal 8 ayat (3)).

### B.1  Uraian Ruang Lingkup

Petunjuk pengisian: uraikan ruang lingkup pekerjaan perencanaan.

### B.2  Proses Bisnis dan Layanan yang Terkait

Petunjuk pengisian: Sebutkan dan lampirkan kode/nama Proses Bisnis dalam Arsitektur SPBE yang akan diotomasi oleh aplikasi ini beserta layanan SPBE terkait.

### B.3  Kerangka Kerja Pengembangan

Petunjuk pengisian: pilih kerangka kerja siklus pembangunan: spiral, rapid application development, waterfall, agile development cycle, atau lainnya (Pasal 6 ayat (4)); dapat berpedoman pada SNI termutakhir (Pasal 6 ayat (3) & (8)).

| Kerangka kerja terpilih | spiral / RAD / waterfall / agile / lainnya |
| --- | --- |
| Alasan pemilihan |  |
| SNI yang dirujuk | mis. SNI ISO/IEC/IEEE 12207 |

### B.4  Pemilihan Pelaksana

Petunjuk pengisian: pelaksana dipilih dari: Menteri, swakelola, dan/atau pihak ketiga (Pasal 8 ayat (5) huruf d).

| Skema pelaksana | Menteri / Swakelola / Pihak Ketiga |
| --- | --- |
| Dasar pertimbangan |  |

### B.5  Peran dan Tanggung Jawab Pelaksana

| No | Nama / Unit / Pihak | Peran | Tanggung Jawab |
| --- | --- | --- | --- |

### B.6  Jadwal dan Periode Pelaksanaan

| No | Tahapan / Aktivitas | Mulai | Selesai |
| --- | --- | --- | --- |

### B.7  Rencana Aksi

Petunjuk pengisian: uraikan rencana aksi pelaksanaan.

Tahap Siklus (Sesuaikan dengan Siklus yang dipilih); Kegiatan Utama; Output Dokumen/Produk; Target Waktu. Analisis Kebutuhan (Contoh); Wawancara, Focus Group Discussion regulasi & regulasi bisnis (Contoh); Dokumen Analisis Kebutuhan disetujui (Contoh); Minggu 1-2 (Contoh).

### B.8  Pemenuhan Persyaratan Keamanan Informasi

Petunjuk pengisian: uraikan pemenuhan persyaratan keamanan informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### B.9  Sumber Daya yang Dibutuhkan

Petunjuk pengisian: meliputi sumber daya manusia, anggaran, dan sarana pendukung lainnya.

| Sumber daya manusia |  |
| --- | --- |
| Anggaran |  |
| Sarana pendukung lainnya |  |

### B.10  Indikator Keberhasilan

Petunjuk pengisian: tetapkan faktor penentu keberhasilan penerapan siklus pembangunan dan pengembangan aplikasi.

| No | Indikator | Target | Cara Pengukuran |
| --- | --- | --- | --- |

### B.11  Mekanisme Alih Pengetahuan dan Teknologi

Petunjuk pengisian: uraikan mekanisme alih pengetahuan dan teknologi (sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan, konsultasi, fasilitasi, pendampingan).

### B.12  Mekanisme Pemantauan dan Pelaporan

Petunjuk pengisian: uraikan mekanisme pemantauan dan pelaporan pelaksanaan.

DOKUMEN C

# Dokumentasi Rancang Bangun

Dasar: Pasal 9 dan Pasal 19 ayat (2) huruf c Permenkomdigi 6/2025

## Identitas Dokumen dan Aplikasi

| Nama Aplikasi SPBE | diisi nama aplikasi |
| --- | --- |
| Jenis Aplikasi | Aplikasi Umum / Aplikasi Khusus |
| Versi Aplikasi |  |
| Nama Dokumen | Dokumentasi Rancang Bangun |
| Versi Dokumen |  |
| Instansi Pusat / Pemerintah Daerah |  |
| Unit Kerja Pengelola TIK |  |
| Unit Kerja Pemilik Proses Bisnis |  |
| Disusun oleh | nama / jabatan |
| Diperiksa oleh (Koordinator SPBE) |  |
| Disetujui oleh | pimpinan Instansi / kepala daerah |
| Tanggal Penyusunan |  |

## Muatan Rancang Bangun

Petunjuk pengisian: Rancang bangun didasarkan pada analisis kebutuhan dan perencanaan (Pasal 9 ayat (3)) dan direviu berkala oleh Koordinator SPBE (Pasal 9 ayat (4)).

### C.1  Pemodelan Rancang Bangun

Petunjuk pengisian: Gambarkan dan jelaskan Arsitektur Logis, Arsitektur Aplikasi, atau High-Level Architecture. Untuk Aplikasi Umum wajib berbasis Layanan Mikro (Microservices), untuk Aplikasi Khusus berbasis SOA atau Microservices - Pasal 8 ayat 3

### C.2  Alur Proses Aplikasi SPBE

Petunjuk pengisian: Lampirkan Diagram Alir (Flowchart), Diagram Aktivitas (Activity Diagram), atau diagram BPMN yang menggambarkan alur proses aplikasi secara end-to-end

### C.3  Pemetaan dan Keterhubungan Fungsi dan Basis Data

Petunjuk pengisian: Lampirkan Entity Relationship Diagram (ERD), skema basis data, kamus data (Data Dictionary), dan keterhubungan fungsional modul aplikasi dengan tabel database.

### C.4  Pemetaan Hak Akses dan Peran Pengguna

| No | Peran Pengguna | Modul/Fitur | Hak Akses |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Administrator (contoh) | Semua Modul & Manajemen User (contoh) | C, R, U, D (contoh) |

### C.5  Rancangan Antarmuka Pengguna dan Navigasi

Petunjuk pengisian: uraikan rancangan antarmuka dan navigasi layar ke layar sesuai tingkatan pengguna.

### C.6  Rancangan Kendali Internal

Petunjuk pengisian: uraikan kendali internal untuk proses validasi, otorisasi, dan pencatatan aktivitas.

1. Validasi: [Mekanisme validasi data input, tipe data, batas karakter] 2. Otorisasi: [Token-based Auth, Session handling] 3. Pencatatan Aktivitas: [Struktur log audit, mencatat User ID, Waktu, Aktivitas, IP Address]

### C.7  Rancangan Integrasi Antaraplikasi

Petunjuk pengisian: uraikan/gambarkan rancangan Web Services / API (REST/gRPC), skema payload JSON/XML, metode autentikasi API (OAuth2/API Key) untuk interkoneksi data dengan aplikasi lain.

### C.8  Detail Teknis Aplikasi SPBE

Petunjuk pengisian: muatan dokumentasi rancang bangun pada Pasal 19 ayat (2) huruf c angka 1.

| Bahasa pemrograman |  |
| --- | --- |
| Kerangka kerja aplikasi |  |
| Arsitektur (microservices / SOA) |  |
| Komponen Umum Aplikasi yang digunakan |  |
| Lisensi / Kode Sumber (terbuka/tertutup) |  |

### C.9  Detail Teknis Basis Data (Database)

Petunjuk pengisian: muatan dokumentasi rancang bangun pada Pasal 19 ayat (2) huruf c angka 2.

| Jenis basis data |  |
| --- | --- |
| Skema basis data | ringkasan struktur objek basis data |
| Strategi penyimpanan & pencadangan |  |

DOKUMEN D

# Dokumentasi Implementasi

Dasar: Pasal 10 dan Pasal 19 ayat (2) huruf d Permenkomdigi 6/2025

## Identitas Dokumen dan Aplikasi

| Nama Aplikasi SPBE | diisi nama aplikasi |
| --- | --- |
| Jenis Aplikasi | Aplikasi Umum / Aplikasi Khusus |
| Versi Aplikasi |  |
| Nama Dokumen | Dokumentasi Implementasi |
| Versi Dokumen |  |
| Instansi Pusat / Pemerintah Daerah |  |
| Unit Kerja Pengelola TIK |  |
| Unit Kerja Pemilik Proses Bisnis |  |
| Disusun oleh | nama / jabatan |
| Diperiksa oleh (Koordinator SPBE) |  |
| Disetujui oleh | pimpinan Instansi / kepala daerah |
| Tanggal Penyusunan |  |

## Ringkasan Kegiatan Implementasi

Petunjuk pengisian: isi status pelaksanaan kegiatan implementasi sesuai Pasal 10 ayat (4).

### D.1  Penerjemahan Rancang Bangun menjadi Kode

Bahasa Pemrograman: [Misal: Java / PHP / Python]
Framework: [Misal: Spring Boot / Laravel / FastAPI]
Lokasi Repositori Kode Sumber: [Tautan Git internal instansi]

### D.2  Pengkodean Aplikasi dan Basis Data

Petunjuk pengisian: Uraikan standar pengkodean (Coding Standard) yang disepakati, struktur folder project, serta status eksekusi skrip DDL/DML basis data yang telah disetujui

### D.3  Kendali Mutu (Quality Control) melalui Uji Kelaikan

Petunjuk pengisian: Catatan ringkas atau tautan eksekusi pengujian otomatis (CI/CD Quality Gate), unit testing code coverage (misal min 80%), sebelum diteruskan ke tim uji kelaikan resmi

### D.4  Instalasi dan Konfigurasi Aplikasi

Infrastruktur deployment: [Pusat Data Nasional (PDN) / Pusat Data Instansi] Langkah Instalasi: [Langkah teknis setup environment, docker-compose, setting environment variables, dll.]

### D.5  Penyediaan Antarmuka Pemrograman Aplikasi (API Specification)

Petunjuk pengisian: Lampirkan spesifikasi API komprehensif (Swagger / OpenAPI Document) sebagai fasilitas interoperabilitas data sesuai Pasal 10 ayat 4 huruf e

### D.6  Pelaksanaan Alih Pengetahuan dan Teknologi

Bentuk Pelaksanaan: [Sosialisasi / Bimbingan Teknis / Konsultasi / Pendampingan] Tanggal Pelaksanaan: [Tanggal] Peserta: [Daftar unit kerja peserta bimtek] Lampiran: [Tautan Berita Acara Alih Pengetahuan dan Daftar Hadir]

### D.7  Dokumen Serah Terima Pekerjaan

Petunjuk pengisian: Wajib diisi apabila pembangunan/pengembangan aplikasi menggunakan Pihak Ketiga.

Nomor Kontrak / BAST: [Nomor Surat Dokumen Serah Terima] Status: [Sudah diserahterimakan dari Pihak Ketiga ke Pejabat Pembuat Komitmen]

## Dokumentasi (Manual)

Petunjuk pengisian: dokumentasi implementasi terdiri atas lima manual sesuai Pasal 19 ayat (2) huruf d.

### D.8  Manual Instalasi

Petunjuk pengisian: langkah-langkah instalasi aplikasi pada lingkungan target.

### D.9  Manual Konfigurasi

Petunjuk pengisian: parameter dan langkah konfigurasi aplikasi.

### D.10  Manual Penggunaan bagi Administrator

Petunjuk pengisian: panduan penggunaan aplikasi untuk administrator.

### D.11  Manual Penggunaan bagi Pengguna SPBE

Petunjuk pengisian: panduan penggunaan aplikasi untuk Pengguna SPBE.

### D.12  Manual Penanganan Masalah

Petunjuk pengisian: panduan identifikasi dan penanganan masalah (troubleshooting).

DOKUMEN E

# Dokumentasi Uji Kelaikan

Dasar: Pasal 11, Pasal 12 dan Pasal 19 ayat (2) huruf e Permenkomdigi 6/2025

## Identitas Dokumen dan Aplikasi

| Nama Aplikasi SPBE | diisi nama aplikasi |
| --- | --- |
| Jenis Aplikasi | Aplikasi Umum / Aplikasi Khusus |
| Versi Aplikasi |  |
| Nama Dokumen | Dokumentasi Uji Kelaikan |
| Versi Dokumen |  |
| Instansi Pusat / Pemerintah Daerah |  |
| Unit Kerja Pengelola TIK |  |
| Unit Kerja Pemilik Proses Bisnis |  |
| Disusun oleh | nama / jabatan |
| Diperiksa oleh (Koordinator SPBE) |  |
| Disetujui oleh | pimpinan Instansi / kepala daerah |
| Tanggal Penyusunan |  |

## Pelaksana dan Metode Uji

Petunjuk pengisian: uji kelaikan dilaksanakan oleh pegawai berkompeten (jabatan fungsional rumpun kekomputeran dan/atau bersertifikat jaminan kualitas perangkat lunak) atau tenaga ahli bersertifikat (Pasal 11 ayat (3) & (4)).

| Pelaksana uji | nama / jabatan / sertifikasi |
| --- | --- |
| Metode pengujian | kotak putih (white box) / kotak hitam (black box) |
| Jenjang pengujian | dari komponen terkecil hingga keseluruhan aplikasi |
| Tanggal pelaksanaan |  |

## Tahapan Uji Kelaikan

Petunjuk pengisian: isi pelaksanaan keenam tahapan uji kelaikan sesuai Pasal 12 ayat (3).

### E.1  Perencanaan Uji Kelaikan

Jadwal Pengujian: [Tanggal Awal s.d Tanggal Akhir] Lingkungan Pengujian (Staging Env): [Detail spesifikasi server pengujian] Sumber Daya Penguji: [Nama-nama Penguji dan Sertifikasi/Jabatan Fungsional]

### E.2  Identifikasi Uji Kelaikan

Ruang Lingkup Pengujian: [Modul-modul yang diuji] Kriteria Kelulusan (Kriteria Uji): [Contoh: Tidak ada bug berstatus 'Critical/Blocker' yang tersisa, kesesuaian dengan analisis kebutuhan mencapai 100%]

### E.3  Rancangan Uji Kelaikan

[Uraikan alur proses pengujian mulai dari penyiapan data uji, eksekusi tes, pelaporan temuan bug, perbaikan oleh developer, hingga re-testing.]

### E.4  Skenario dan Metode Uji Kelaikan

Petunjuk pengisian: Mencakup 4 aspek (Uji Fungsi, Uji Integrasi, Uji Beban, Uji Keamanan) dengan Metode Kotak Putih (White-box) atau Kotak Hitam (Black-box).

| Id Skenario | Aspek Uji | Metode | Skenario / Kasus Uji | Hasil Diharapkan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SKEN-01 (contoh) | Uji Fungsi (contoh) | Kotak Hitam (contoh) | Menguji fungsi login dengan kredensial salah dan benar. (contoh) | Sistem menolak login salah dengan pesan error, dan berhasil masuk jika benar. (contoh) |

### E.5 Skenario dan Metode Uji Kelaikan

| ID Skenario | Tanggal Tes | Tester | Status (Pass/Fail) | Catatan / Temuan Bug |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SKEN-01 (contoh) | [Tanggal] (contoh) | [Nama Tester] (contoh) | Pass (contoh) | Berhasil pada percobaan pertama, tidak ada kendala. (contoh) |

## Hasil Uji Kelaikan

Petunjuk pengisian: dokumentasikan hasil keempat aspek uji sesuai Pasal 12 ayat (2) dan Pasal 19 ayat (2) huruf e.

### E.6  Hasil Uji Fungsi

Petunjuk pengisian: memastikan aplikasi memenuhi fungsi sesuai dokumentasi.

| Id Skenario | Metode | Skenario / Kasus Uji | Hasil Diharapkan | Hasil Aktual | Lulus/Gagal |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

### E.7  Hasil Uji Integrasi

Petunjuk pengisian: memastikan pemenuhan kebutuhan dan persyaratan integrasi dengan aplikasi, data, dan komponen terkait.

| Id Skenario | Skenario / Kasus Uji | Hasil Diharapkan | Hasil Aktual | Lulus/Gagal |
| --- | --- | --- | --- | --- |

### E.8  Hasil Uji Beban

Petunjuk pengisian: memastikan aplikasi berfungsi menghadapi beban kerja yang dikenakan.

| Id Skenario | Skenario / Kasus Uji | Hasil Diharapkan | Hasil Aktual | Lulus/Gagal |
| --- | --- | --- | --- | --- |

### E.9  Hasil Uji Keamanan

Petunjuk pengisian: memastikan aplikasi menjaga keamanan data dan informasi sesuai ketentuan; dapat dikoordinasikan dengan lembaga di bidang keamanan siber (Pasal 11 ayat (5)).

| Id Skenario | Skenario / Kasus Uji | Hasil Diharapkan | Hasil Aktual | Lulus/Gagal |
| --- | --- | --- | --- | --- |

### E.10  Evaluasi dan Kesimpulan Uji Kelaikan

Petunjuk pengisian: nilai kesesuaian proses dan hasil uji dengan analisis kebutuhan, rancang bangun, dan kriteria (Pasal 12 ayat (6)).

a. Penilaian Kesesuaian Proses: [Uraikan apakah pengujian berjalan sesuai rencana] b. Kesesuaian Hasil dengan Analisis Kebutuhan & Rancang Bangun: [Apakah semua fitur di Analisis Kebutuhan telah berfungsi dengan benar?] c. Kesimpulan: [Aplikasi dinyatakan LAYAK / TIDAK LAYAK untuk disebarluaskan/diterapkan di lingkungan produksi].

DOKUMEN F

# Dokumentasi Pemeliharaan

Dasar: Pasal 13 dan Pasal 19 ayat (2) huruf f Permenkomdigi 6/2025

## Identitas Dokumen dan Aplikasi

| Nama Aplikasi SPBE | diisi nama aplikasi |
| --- | --- |
| Jenis Aplikasi | Aplikasi Umum / Aplikasi Khusus |
| Versi Aplikasi |  |
| Nama Dokumen | Dokumentasi Pemeliharaan |
| Versi Dokumen |  |
| Instansi Pusat / Pemerintah Daerah |  |
| Unit Kerja Pengelola TIK |  |
| Unit Kerja Pemilik Proses Bisnis |  |
| Disusun oleh | nama / jabatan |
| Diperiksa oleh (Koordinator SPBE) |  |
| Disetujui oleh | pimpinan Instansi / kepala daerah |
| Tanggal Penyusunan |  |

## Catatan Pemeliharaan

Petunjuk pengisian: pemeliharaan bertujuan memperpanjang umur kegunaan aplikasi sebagai aset dan mempertahankan keandalan layanan (Pasal 13 ayat (6)); pantau oleh Koordinator SPBE secara berkala (Pasal 13 ayat (4) & (5)). Catat tiap kegiatan ke dalam jenis yang sesuai.

### F.1  Pemeliharaan Perfektif

Petunjuk pengisian: penambahan/penyempurnaan: fungsi baru, perbaikan antarmuka, perbaikan kinerja, dan/atau perbaikan dokumentasi implementasi.

| No | Tanggal | Uraian Kegiatan | Pelaksana | Hasil |
| --- | --- | --- | --- | --- |

### F.2  Pemeliharaan Adaptif

Petunjuk pengisian: adaptasi terhadap teknologi atau lingkungan operasional baru(pembaruan server/OS, migrasi ke cloud/PDN, perubahan versi database) dan penerapan protokol baru.

| No | Tanggal | Uraian Kegiatan | Pelaksana | Hasil |
| --- | --- | --- | --- | --- |

### F.3  Pemeliharaan Korektif

Petunjuk pengisian: perbaikan terhadap permasalahan(Log perbaikan kutu (bug fixing), penanganan error sistem yang dilaporkan oleh pengguna melalui helpdesk pasca-aplikasi go-live) yang timbul setelah aplikasi digunakan.

| No | Tanggal | Uraian Kegiatan | Pelaksana | Hasil |
| --- | --- | --- | --- | --- |

### F.4  Pemeliharaan Preventif

Petunjuk pengisian: pemeriksaan berkala(health check), pembersihan log, optimasi indeks database, dan langkah antisipasi permasalahan; wajib terdokumentasi.

| No | Tanggal | Uraian Kegiatan | Pelaksana | Hasil |
| --- | --- | --- | --- | --- |

DOKUMEN G

# Dokumentasi Evaluasi

Dasar: Pasal 14 dan Pasal 19 ayat (2) huruf g Permenkomdigi 6/2025

## Identitas Dokumen dan Aplikasi

| Nama Aplikasi SPBE | diisi nama aplikasi |
| --- | --- |
| Jenis Aplikasi | Aplikasi Umum / Aplikasi Khusus |
| Versi Aplikasi |  |
| Nama Dokumen | Dokumentasi Evaluasi |
| Versi Dokumen |  |
| Instansi Pusat / Pemerintah Daerah |  |
| Unit Kerja Pengelola TIK |  |
| Unit Kerja Pemilik Proses Bisnis |  |
| Disusun oleh | nama / jabatan |
| Diperiksa oleh (Koordinator SPBE) |  |
| Disetujui oleh | pimpinan Instansi / kepala daerah |
| Tanggal Penyusunan |  |

## Muatan Evaluasi

Petunjuk pengisian: evaluasi atas siklus pembangunan dan pengembangan dilakukan minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun dan/atau sewaktu-waktu (Pasal 14 ayat (1)).

| Periode evaluasi | mis. Semester I / Semester II Tahun ____ |
| --- | --- |
| Tanggal pelaksanaan |  |
| Pelaksana evaluasi | unit kerja TIK & pemilik Proses Bisnis |

### G.1  Kebijakan Internal Evaluasi

Petunjuk pengisian: uraikan kebijakan interna(SK Kepala Dinas / SK Peraturan Internal) terkait evaluasi pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE.

### G.2  Pengukuran Penilaian Indikator Keberhasilan

Petunjuk pengisian: ukur indikator keberhasilan sesuai siklus pembangunan dan pengembangan (analisis kebutuhan s.d. pemeliharaan), Pasal 14 ayat (6) huruf b.

| No | Tahapan Siklus | Indikator | Target | Realisasi | Nilai |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

### G.3  Laporan Hasil Evaluasi

Petunjuk pengisian: ringkasan temuan, analisis, dan rekomendasi hasil evaluasi.

### G.4  Penyampaian Laporan kepada Pimpinan

Petunjuk pengisian: catat penyampaian laporan kepada pimpinan Instansi Pusat atau kepala daerah (tanggal, penerima).

### G.5  Tindak Lanjut Hasil Evaluasi

| No | Rekomendasi | Rencana Tindak Lanjut | Penanggung Jawab |
| --- | --- | --- | --- |

Lembar Pengesahan

| Disusun oleh, (……………………) NIP. ………………… | Diperiksa oleh, Koordinator SPBE (……………………) NIP. ………………… | Disetujui oleh, Pimpinan Instansi / Kepala Daerah (……………………) NIP. ………………… |
| --- | --- | --- |